麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                金额单位：万元

| 项目名称 | 碧桂园信鸿嘉誉住宅小区阳光雨党群服务站建设工程 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市麻涌镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，效益佐证材料不够充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：项目未提供上年度绩效评价结果，无法体现自评结果应该情况。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目信息未按要求进行公开 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ☑中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ☑ 具体情况： 提供了预算单位额度执行情况表、两新经费收入支出分项明细表，显示年初预算安排98.47万元，调整后预算安排一栏空白，实际支出33.67万元，预算执行率34.19%，预算调整较大。资金支出有完善的审批手续，建立财务管理和预算管理机制。 存在的主要问题：未按规定进行本项目绩效评价结果公开；预算调整较大，未见预算调整资料。 |
|  | 2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：项目数量指标、质量指标、时效指标基本完成预期产出目标。提供请示、立项、施工图纸、结算、验收等材料，材料完整。 存在的主要问题：无。 |
|  | 3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：相关材料未能有效佐证社会效益指标，项目提供的麻涌镇“两新”组织2023年工作总结和2024年工作计划、2023年项目绩效表、请示、立项、施工图纸、结算、验收等材料，报告以东莞市麻涌镇非公有制经济组织和社会组织党建服务中心为整体进行总结，缺乏针对性。相关材料未能有效佐证可持续影响指标，服务站建设与运营缺乏长远规划，未能充分考虑未来党组织发展的需要，未能明确服务站如何长期支持党组织的壮大，包括党员数量的增加、党员素质的提升等方面。 存在的主要问题：项目提供的佐证材料充分性有待提高。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 1、设置可衡量指标。建立明确的、可衡量的绩效指标，如服务满意度、活动参与度、政策宣传覆盖率等，以便对服务站的绩效进行客观评估。 - 2、定期评估与反馈。定期对服务站的绩效进行评估，及时发现问题和不足，并提出改进建议。同时，建立反馈机制，鼓励居民对服务站的工作提出意见和建议。 - 3、建立信息公开监管机制。定期对信息公开情况进行检查和评估，对于未按要求进行信息公开的项目，责令整改并给予相应的处罚。 - 4、加强预算管理和监控。建立预算调整机制，规范预算调整的审批流程和时间节点。定期对预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行中的问题。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：