麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 乡村振兴项目库奖补资金（镇） |
| --- | --- |
| 预算单位 | 农林水务局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但部分自评资料不充分，未能有效佐证各指标得分情况。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目信息按要求进行公开 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：根据单位提供的项目绩效自评指标评分表、明细账及农林水2023年预算调整项目等资料显示年初预算数1000万元，调整后预算执行率600万元，实际支出599万元，预算执行率99.83%，执行率较高；单位提供了《东莞市麻涌镇农林水务局预算业务制度》、《麻涌镇农林水务局支出业务制度》、中标通知书、合同及明细账等费用支出相关的佐证材料，资金使用符合相关规定。 存在的主要问题：无 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：单位提供了大步村、东太村、华阳村、麻一村和欧涌村5个补助行政村中标通知书合同等相关资料，补助项目共8个，分别是步村环村路（张坊至王坊段）道路升级改造工程、东太村委会示范路（东浦北路）景观节点提升、东太村沿街商铺广告牌改造工程、东太路北边花槽改造工程、华阳村文化活动中心主体工程、麻一村临时摆卖点和东莞市麻涌镇鸥涌市场改造项目；项目资金预算执行率99.83%；项目有对应的验收报告，项目验收合格率为100%。 存在的主要问题：无 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：通过大步村环村路(张坊至王坊段)升级改造工程、东太村（南北边花槽、东浦北路围挡、景观节点提升、沿街商铺招牌）改造工程、华阳村综合活动中心项目、麻一村村内临时摆卖点改造、鸥涌村鸥涌市场等，验收资料显示，有效改善区域人居环境，对村内道路、市场等进行升级，进一步提高了群众的便利性。《东莞市美丽乡村建设工作满意度调查问卷》结果显示，市民对环境卫生的满意度达96%，对建筑景观的满意度达96%，对文化设施的满意度达96%。 存在的主要问题：各村验收资料有效体现了项目成果，但无法佐证有100%对河堤、市场、街道等地点升级改造后能产生可持续积极影响。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强佐证材料搜集，充实佐证资料。如项目成果对人居环境可持续性影响的资料搜集。 - 建议预算单位建立相关有效的管理制度，提高对项目的监督和管理。 - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：