麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 水资源管理与保护工作经费 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 农林水务局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目信息按要求进行公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ☑ 项目预算调整过大 □ 具体情况：根据单位提交的项目绩效自评指标评分表显示，年初预算数141.03万元，实际支出10万元，预算执行率7.09%，执行率偏低；《麻涌镇农林水务局支出业务制度》、请款批复、中选通知书等费用支出相关的佐证材料，资金使用符合规定用途。 - 存在的主要问题：预算执行率低。 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：单位提供了麻涌镇农业水价综合改革年度考核任务完成情况说明和东莞市麻涌镇再生水利用专项规划报告，完成了农业水价综合改革验收资料和麻涌镇再生水利用专项规划编制2项成果；麻涌镇河东片区易涝点、麻涌镇河西片区易涝点和麻涌镇麻三村易涝点备案销号申请表，易涝点销号3个且已获得市的批复；完成河道标识牌77个，水闸及排涝站标识牌35个，河道界桩1204个，水闸、排涝站界桩58个，共1376个；项目均能按市的要求完成；但项目预算执行率7.09%。 存在的主要问题：预算执行率过低。 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☑ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：通过《东莞市麻涌镇再生水利用专项规划（社会稳定风险评估报告）》、2023年麻涌镇水务工作总结及2024年工作计划、麻涌镇农业水价综合改革年度考核任务完成情况说明、水闸及排涝站界桩成果和关于2023年度东莞市全面推行河湖长制考核结果的通报（东河长办函〔2024〕101号）等资料可以说明有效提升了水文水资源管理能力。 存在的主要问题：无。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：