麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                    金额单位：万元

| 项目名称 | 土地整治-高标准农田建设资金（镇） |
| --- | --- |
| 预算单位 | 农林水务局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目信息按要求进行公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：根据单位提供的项目绩效自评指标评分表、质保金支出情况表及2023年项目支出决算表显示年初预算数32.4万元，实际支出10万元，预算执行率30.86%，执行率较低。单位提供了关于印发《东莞市高标准农田建设项目和资金管理办法（试行）》的通知、请款批复、支出决算明细账、合同等费用支出相关的佐证材料，资金使用符合规定用途；单位未建立相关有效的管理机制。 存在的主要问题：预算执行率低；未建立相关有效的管理制度。 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：单位提供了2018-2019年和2020年高标准农田建设工程项目进度情况汇报表；2个标示牌未制作；资金下拨到镇财政后及时办理拨款手续，按时拨付；预算执行率30.86%，预算执行率低。 存在的主要问题：预算执行率低。 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：本项目提供的道路通达-2018-2020农田竣工图和关于麻涌镇2018-2020年度高标准农田建设项目验收确认的函，体现了按合同完成了高标准农田建设和田间生产道路通达，无法体现100%提升农业生产耕作条件和100%土地使用可持续性。 存在的主要问题：无资料体现通过高标准农田项目建设，田间生产道路通达，能带来社会效益和可持续发展影响。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强佐证材料搜集，充实佐证资料。 - 建议预算单位建立相关有效的管理制度，提高对项目的监督和管理。 - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：