麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                  金额单位：万元

| 项目名称 | 粤财建〔2022〕82号城镇保障性安居工程嘉荣外国语学校补助资金（中央） |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市麻涌镇住房和城乡建设局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示截图。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目信息按要求进行公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ☑优 □良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 提供了预算单位额度执行情况表，显示年初预算安排0万元，调整后预算安排524万元，实际支出524万元，调整后预算执行率100%，单位预算执行率高；单位提供了《麻涌镇住房和城乡建设局收支业务内部控制管理制度》、《麻涌镇住房和城乡建设局预算管理内控管理制度》、请款批复等费用支出相关的佐证材料，资金使用符合规定用途。 存在的主要问题：无 |
|  | 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：单位提供的东莞市保障性租赁住房项目认定书中筹集保障性租赁住房697套且完成验收，补贴发放已按要求完成，项目基本完成预期产出目标。 存在的主要问题：无 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：提供了项目的情况说明。本项目共建保障性租赁住房697套，均面向东莞市嘉荣外国语学校的教职工群体提供租赁居住，截至2024年10月31日已出租673套，出租率达96.56%。部分达成预期指标并具有一定效果。 - 存在的主要问题：指标设置不合理，无佐证材料说明有效缓解保障性住房供应压力，项目效果绩效目标与实际工作内容缺乏相关性佐证。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：