麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                 金额单位：万元

| 项目名称 | 粤财债-东莞市麻涌镇新沙南产业园配套工程（进港中路、规划三路）建设工程 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 麻涌镇工程建设中心 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目按要求进行绩效信息公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ☑优 □良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：根据项目绩效自评指标评分表及单位提供的2023年在建工程明细账中显示年初预算数0万元，调整预算数3709.22万元，实际支出3709.22万元，调整后预算执行率100%，执行率高。单位提供了《财务管理制度（工程建设中心）》、《工程建设中心管理相关制度（2021年1月修改）》、《工程建设中心安全生产管理制度（2021年1月修改）》、《关于建筑工地“防触电”管理办法（工程建设中心）》、《麻涌镇工程建设中心安全生产应急预案》、请款批复、合同、明细账等费用支出相关的佐证材料，资金支出符合规定用途。 - 存在的主要问题：无 |
|  | 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：单位提供了广东省发展改革委关于东莞市麻涌镇新沙南产业园配套工程（进港中路、规划三路）项目可行性研究报告的批复、政府采购招标流程资料、招标文件、开标会议记录、中标通知书，项目完成项目招标立项，项目招标符合规定；支付凭证和部分明细清单，项目预付款支付及时，项目预算执行率为100%。 存在的主要问题：无 |
|  | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☑ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据《东莞市麻涌镇新沙南产业园配套工程进港中路、规划三路)可行性研究报告》结论和施工前后对比照片可知，对辖区交通环境有所改善。根据《施工组织设计方案》和《监理日志》有效佐证麻涌镇新沙南产业园配套工程（进港中路、规划三路）按计划落实相关工作，通过监理每月对该工程进行监督管理，并进行月报记录，保证工程实施期间文明施工，保质保量按期完成工程建设工作。 存在的主要问题：无 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，充实佐证资料。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：