麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                   金额单位：万元

| 项目名称 | 麻涌镇第三小学教学楼结构安全及抗震加固工程 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市麻涌镇第三小学 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但不完整。 |
|  | 2、自评结果应用情况：自评指标设置合理，自评指标评定的指标值合理。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目单位能够根据要求公开绩效目标批复表 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ☑ 具体情况： 镇级财政年初预算0万元，调整后预算17.79万元，实际支出17.79万元，年初预算执行率(0)%，调整后预算执行率(100)% 存在的主要问题： 1.在编制年度预算时要进行充分调查论证，尽量提高预算编制的科学性和 准确性，切实提高财政资金使用效益。 2.未建立有效管理机制。 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：按照项目计划，需对2栋不符合抗震要求的教学楼进行修缮加固，经过有效实施，2栋教学楼已全部完成加固工程，并通过了验收。同时，项目在实施过程中严格遵循了时间节点，按照预期及时完成了各项任务，项目完成及时率为100%。此外，项目成本控制得当，预算执行率超过95%，有效保障了项目的经济效益。 - 存在的主要问题： |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：通过佐证材料可见麻涌镇第三小学教学楼结构安全及抗震加固工程通过结构安全及抗震加固工程的实施，有效提升了教学楼的结构安全性和抗震能力，且工程已经通过竣工验收，并评定为合格。 - 存在的主要问题：补充材料中见满意度的分析报告，但未见详细问卷。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | 1.提升预算编制科学性：在编制年度预算时，应进行深入细致的调查论证，充分考虑各种因素，确保预算编制的科学性和准确性，从而提高财政资金的使用效益。 2.建立有效管理机制：建立健全预算绩效管理机制，明确责任分工，加强监督考核，确保预算管理各项工作落到实处。 3.完善满意度调查：在效果评估中，除了收集佐证材料和进行定性分析外，还应设计详细的问卷，进行满意度调查，以更全面地了解项目效益和群众意见，为今后的预算管理提供有益参考。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：2024年10月