麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：东莞市财政局麻涌分局                                     金额单位：万元

| 项目名称 | 湿地公园建设与管理项目 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞麻涌华阳湖国家湿地公园管理中心 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站 |
|  | 3、绩效信息公开情况：提供本项目绩效目标公开网址。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ☑优 □良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：提供了预算单位额度执行情况表，显示年初预算安排77.67万元，调整后预算安排14万，实际支出金额为14万元，预算执行为100%。 - 存在的主要问题：无 |
|  | 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：质量指标中将资金使用合规率，该指标并不能反映项目实施的质量，设置不合理。 存在的主要问题：部分指标存在设置不合理的问题。 |
|  | 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：“科教普及活动受众人数”指标设置不合理，更应作为数量指标，与产生社会效益缺少相关性，且指标数设置为不少于100，实际完成300，对于整个湿地公园，不符合正常的业绩水平。作为湿地公园，未设置生态指标。 存在的主要问题：效益指标设置不合理，满意度调查问卷设计不科学，调查样本少。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | 1、进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。本项目作为湿地公园建设与管理，应针对生态指标进行设置，例如对水、空气和动植物的改善情况。社会效益指标，应设置更为宏观，例如游客人数增加、报名或参加活动人数提高。 2、进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强社会经济和满意度指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。 3、开展更加全面的满意度调查。目前的问卷样本仅为10份，且问题设置简单，建议重新设计问卷，丰富问题的广度和深度，增加调查的样本量，完成更为全面的满意度调查报告，对调查结果进行认真分析，认识不足，以不断提高工作成效。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |