| 2023年度财政支出项目绩效自评结果汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算部门(或下属单位) | 项目名称 | 自评结果 | 财政抽查审核结果 |
| 1 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 机关事业单位派遣人员经费 | 优 |  |
| 2 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 专用设备租赁费支出 | 优 |  |
| 3 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 货物购置类项目（服装制服） | 优 |  |
| 4 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 大气污染防治项目 | 良 |  |
| 5 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 水体污染防治项目 | 优 |  |
| 6 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 重金属在线监控试点建设设备运营费 | 优 |  |
| 7 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 东莞市污染源自动监控第三方运行维护监管 | 优 |  |
| 8 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 环境监测经费 | 优 | 良 |
| 9 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 生态环境保护宣传经费 | 优 |  |
| 10 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 生态环境行政管理项目 | 优 |  |
| 11 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 生态环境规划以及方案等修编项目 | 优 |  |
| 12 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 环境应急经费 | 优 |  |
| 13 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 污水处理厂（BOT）项目污泥处理服务费（镇） | 优 |  |
| 14 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 污水处理厂BOT项目运营费（镇） | 良 |  |
| 15 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 东莞市直管道路范围内污水管道运营的维护维修改造服务项目（镇） | 良 |  |
| 16 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 东莞市麻涌污水处理厂服务费（镇） | 优 |  |
| 17 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 全市污水管网一体化运营维护、维修费（镇） | 优 |  |
| 18 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 粤财资环〔2023〕9号移动源监测能力建设项目（省） | 优 |  |
| 19 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 水生态建设PPP项目（市） | 优 |  |
| 20 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 水生态建设PPP项目（镇） |  |  |
| 21 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 东江下游片区水污染综合治理工程污水收集系统完善工程PPP项目（市） | 优 |  |
| 22 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 东莞市分散式污水处理设施（华阳村、南洲村、大盛村、花枝围）运营费（市） | 良 |  |
| 23 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 东莞市分散式污水处理设施（华阳村、南洲村、大盛村、花枝围）运营费（镇） |  |  |
| 24 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 东莞市分散式污水处理设施（华阳村、南洲村、大盛村、花枝围）EPC-O项目（镇） | 优 |  |
| 25 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 麻涌镇分散式污水处理站工程项目 | 良 |  |
| 26 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 麻涌镇污水管网整治工程项目 | 良 | 中 |
| 27 | 东莞市生态环境局麻涌分局 | 麻涌镇雨污分流改造工程项目 | 优 | 中 |
| 备注：本预算部门（含下属单位）所有预算项目的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使用。纳入财政抽查复核的项目需填财政抽查审核结果，同时公开各项目的自评抽查审核意见表；没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。 |  |  |  |  |

麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：东莞市财政局麻涌分局                                 金额单位：万元

| 项目名称 | 环境监测经费 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市生态环境局麻涌分局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目按规定进行信息公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ☑ 项目预算调整过大 □ 具体情况：根据单位提供的预算单位额度执行情况表显示年初预算数134.54万元，调整后预算数175.53万元，实际支出数79.67万元，年初预算执行率55.5%，调整后预算执行率45.39%，执行率较低；单位提供了《东莞市生态环境局麻涌分局财务管理制度》、《东莞市生态环境局麻涌分局内部控制基本制度》、招标公告、中选通知书及合同等费用支出的相关佐证材料，资金使用符合规定用途。 存在的主要问题：项目执行率较低。 |
|  | 2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：单位提供第三方河涌水质监测，入海排污口，豪峰基地监测，执法股监测，子项目数为4个；从监测频次统计表和监测报告显示监测频次按合同要求完成，监测达标率≥95%，拨付资金及时完成；项目预算执行率45.39%，执行率较低。 存在的主要问题：项目执行率较低。 |
|  | 3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：第三方河涌监测能为生态环境保护和执法提供数据支撑，环境监测不只有社会效益，还能带来生态效益，可持续发展影响等。 存在的主要问题：效益指标设置不合理。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。 - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：

麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：东莞市财政局麻涌分局                                 金额单位：万元

| 项目名称 | 麻涌镇污水管网整治工程项目 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市生态环境局麻涌分局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：按要求进行信息公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ☑中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ☑ 项目预算调整过大 □ 具体情况：根据单位提供的预算单位额度执行情况表显示年初预算数726.58万元，调整后预算数957.16万元，实际支出数330.36万元，年初预算执行率45.47%，调整后预算执行率34.51%，执行率较低；单位提供了《东莞市生态环境局麻涌分局财务管理制度》、《东莞市生态环境局麻涌分局内部控制基本制度》、招标文件、中选通知书及合同等费用支出的相关佐证材料，资金使用符合规定用途。 存在的主要问题：预算执行率较低。 |
|  | 2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：单位建设了11个项目且有相关工程合同，相关工程的竣工验收报告9个，工程竣工验收合格率81.81%，工程完成进度81.81%；预算执行率34.51%，执行率较低。 存在的主要问题：预算执行率较低。 |
|  | - 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据《开展麻涌镇政府大院雨污分流改造项目的请示 呈批表》和《关于2023年12月各镇街（园区）水污染防治工作考核结果及全年水质情况的通报》：麻涌镇国省考断面及流域控制断面考核10分（10）、全市河涌水质考核50分（50）、污水设施提质增效考核40分（18.1），综合得分78.1分（排名环比下降1名），其中，全市河涌水环境质量100%达标麻涌镇；污水治理设施提质增效中，麻涌镇污水厂进水BOD浓度考核达标。有效说明减少了污水对环境的影响，项目实现大部分预期效益目标，但未体现因新建污水管网后，排水能力有所提高。 - 存在的主要问题：通报内容无法体现和无痕迹资料显示100%提高排水能力和100%减少污水对环境产生影响。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。 - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：

麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：东莞市财政局麻涌分局                                 金额单位：万元

| 项目名称 | 麻涌镇雨污分流改造工程项目 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市生态环境局麻涌分局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目按要求进行信息公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ☑中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ☑ 项目预算调整过大 □ 具体情况：根据单位提供的预算单位额度执行情况表显示年初预算数625.8万元，调整后预算数810.33万元，实际支出数309.19万元，年初预算执行率49.4%，调整后预算执行率38.16%，执行率较低；单位提供了《东莞市生态环境局麻涌分局财务管理制度》、《东莞市生态环境局麻涌分局内部控制基本制度》、招标文件、中选通知书及合同等费用支出的相关佐证材料，资金使用符合规定用途。 存在的主要问题：预算执行率较低。 |
|  | 2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ☑ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：单位提供进行雨污分流改造工程4个，符合预期任务完成数量，但只有3个项目出具验收报告，未完成预期工程竣工验收合格率和工程完成进度。预算执行率38.16%，执行率较低。 存在的主要问题：预算执行率较低。 |
|  | 3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据《关于2023年12月各镇街（园区）水污染防治工作考核结果及全年水质情况的通报》中，2023年12月，各镇街（园区）水污染防治工作考核看综合排名倒数第三（78.10分），其中，全市河涌水环境质量满分，麻涌镇河涌水质100%达标。污水治理设施提质增效考核，该项指标满分为40分，污水厂进水BOD浓度考核方面，麻涌镇未达标（9.50分），城镇污水处理收集率考核方面，麻涌镇倒数第一（3.6分）。其中，全市河涌水环境质量100%达标麻涌镇；污水治理设施提质增效中，麻涌镇污水厂进水BOD浓度考核达标。有效说明雨污处理能力有所提高，无法佐证通过进行地块雨污分流改造后，100%提高雨污处理能力。地块雨污分流施工图纸，无法佐证建设雨污管网后，能100%提高排水能力。 存在的主要问题：地块雨污分流施工图纸，能说明管网通畅，无法佐证100%提高排水能力。同样，能说明雨污处理能力有所提高，无法佐证100%提高。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。 - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：