麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                   金额单位：万元

| 项目名称 | 路灯电费 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市麻涌镇公用事业服务中心 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料基本能及时报送，整体填报基本规范，基本能配合有关部门开展自评审核工作，佐证材料提供不充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：已按要求公开2023年绩效自评信息（公开信息有误，把三级指标箱变设施数量填到路灯电表数量，路灯电表数量填到箱变设施数量）。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：年初预算安排884万元，调整后预算安排884万元，实际支出金额为825万元，预算执行率为825/884*100%=93.33%。 - 存在的主要问题：无 |
|  | - 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：本项目完成大部分预期产出目标。年度预算执行率为93.33%，根据佐证材料，箱变设施42座、路灯电表95个、亮灯率>95%、亮灯时间6:50PM-6:05AM，均达到预期目标。 - 存在的主要问题：无 |
|  | - 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：通过对2023年路灯市场化明检抽查评分表和满意度调查问卷分析，城市治安维护效果和群众夜间出行安全保障程度得到有效提升，项目实施具有一定可持续性。 - 存在的主要问题：未对满意度指标设置问卷进行调研。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | 1、 建议进一步加强绩效管理制定和完善相关绩效管理制度，严格按要求准确填报项目绩效目标表相关信息，做到信息填报准确且不遗漏。如自评得分表的三级指标箱变设施数量和路灯电表数量与网上公开的项目绩效目标表数据不一致的情况，应按实际情况填报项目绩效目标表。 2、针对佐证资料不齐全问题，建议预算单位加强佐证资料搜集、备案、存档工作，提供佐证材料要针对得分表的指标内容栏，针对每项指标逐一罗列提供有针对性的可佐证的材料。如效益类指标，若属于难以量化考核的类型，可以连同满意度指标设置问卷进行调研。 3、路灯建设的提升与完善，并利用问卷调查的方式进行数据收集。调研内容主要包括路灯的数量、亮度、分布情况以及社区居民的满意度等。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：