麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                  金额单位：万元

| 项目名称 | 提升公厕、垃圾转运站管养护水平专项行动（镇） |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市麻涌镇公用事业服务中心 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送。 |
|  | 2、自评结果应用情况：建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：绩效信息已经公开，但在基础信息表中项目单位未正确填入公开网址。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：年初预算安排410.39万元，调整后预算安排410.39万元，实际支出金额为112.99万元，预算执行率为27.53%。 - 存在的主要问题：无 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ - 具体情况：本项目完成大部分预期产出目标。具体表现为按照合同期内完成施工任务，共建设5座旅游公厕，质量过关并通过竣工验收。年度预算执行率为27.53%。 存在的主要问题：预算执行率有待提高。 |
|  | - 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：新建大步、川槎、华阳湖等5座公厕，提供至少20个建筑就业岗位，有效提升全镇范围内的公厕、垃圾转运站卫生环境。 - 存在的主要问题：服务对象满意度指标缺少问卷调查分析报告，佐证材料不充分。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 建议编制预算时结合实际情况，进行合理、科学、精准编制。确保以合理、有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，避免出现预算执行率低。 - 2、进一步加强自评组织工作，详细填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强社会效益和满意度指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。 - 3、开展满意度调研。建议对社区群众开展满意度调研，了解群众对公厕、垃圾转运站管养护的态度、看法以及改进意见。并形成满意度调查报告，对调查结果进行认真分析，认识不足之处，不断提高工作成效。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：