麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                             金额单位：万元

| 项目名称 | 麻涌镇第二小学临时食堂、宿舍建设工程 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市麻涌镇第二小学 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，能及时报送自评资料，自评资料填报不够规范完整，根据评审需要进一步要求完善和补充，随后对缺漏的材料能予以补充，但充分性仍欠缺。 |
|  | 2、自评结果应用情况：提供的作证资料未能体现自评结果应用情况。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：能按要求将绩效信息进行公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ☑优 □良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☑ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：该项目结算金额为87.75万元，已付70.13万元，剩余17.62万元延期结算。2023年初预算金额为17.62万元，调整后预算为17.62万元，实际支出金额为17.62万元，年初预算执行率为100%。 存在的主要问题：无。 |
|  | 2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标基本按年度计划指标完成。项目竣工验收报告记录的开工日期为2021年12月26日，竣工日期为2022年3月23日，于2022年4月5日验收通过。 存在的主要问题：佐证材料不够细致，建议分门别类，按指标体系整理。 |
|  | 3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：社会效益与可持续影响指标的佐证材料参考年初绩效目标批复表，未能体现效果绩效评价。受惠对象满意度评价调查表中呈现的调查结果与调查问卷等痕迹记录，调查人数为教师74人，满意度均为100%。 存在的主要问题：根据该项目提供可持续影响指标设置为学校教育持续发展与项目关联性不强，且未能有效佐证相关指标。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 1、进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精准性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 - 2、进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强产出和效益指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：