麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                金额单位：万元

| 项目名称 | 麻涌镇排水专项经费 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市麻涌涌水务工程运营中心 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送但不完整。 |
|  | 2、自评结果应用情况：自评指标设置合理，自评指标评定的指标值合理。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目单位能够根据要求公开绩效目标 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ☑ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 年初预算安排为499.62万元，调整后预算安排为727.94万元，实际支出金额为213.77万元，资金支出率为29.4%。由于2023年财政收支不及预期，原本2023年按预算计划支付的金额，调整为先安排支付213.77万元，其余费用延后到2024年支付。 存在的主要问题：无 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ☑ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：数量指标：佐证材料可见，项目明确了服务范围和项目内容，包括排水管道的清淤维护、巡查、更换及应急抢险等。质量指标：佐证材料中的竣工验收报告详细记录了各期排水管道修缮改造工程的完成情况，包括工程名称、地点、建设规模、开工与完工日期、承包单位、设计单位、合同造价、检查项目与内容、以及工程质量的自我评定等。所有报告均指出，经承包单位自行组织检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，已具备竣工验收条件，并评定为合格。 - 存在的主要问题： |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☑ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：现有佐证材料主要记录了项目采购和维修服务的具体内容、合同双方的基本信息、签订日期等关键条款，是项目执行和资金使用的法律依据。暴雨期间内涝情况：根据公众满意度调查表，多数受访者在整治后表示，在暴雨期间修缮点不再内涝（如2021年第一期、2022年第二期、第三期等调查表中，受访者均表示“否”）。 - 存在的主要问题： |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 严格预算控制，避免大幅调整。在项目初期应充分考虑各种因素，制定科学合理的预算方案，确保预算执行的稳定性和可持续性。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：2024年10月