麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                  金额单位：万元

| 项目名称 | 东莞市麻涌镇中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目-麻涌(镇) |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市麻涌涌水务工程运营中心 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送。 |
|  | 2、自评结果应用情况：自评指标设置合理，自评指标评定的指标值合理。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目单位能够根据要求公开绩效目标批复表 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ☑优 □良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 年初预算安排为1196.82万元，调整后预算安排为1198.35万元，实际支出金额为839.88万元，资金支出率为70%。由于2023年财政收支不及预期，原本按预算计划支付的金额有所调整，先安排了839.88万元进行支付，其余费用延后至2024年支付。 存在的主要问题： |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： - 据竣工验收鉴定书，项目的工程完成率均达到100%；根据工程质量抽检结果显示所有检测项目的工程质量合格率也为100%。同时，项目均按照计划时间节点完成了施工任务，施工进度符合计划要求。 - 存在的主要问题： |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☑ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： - 佐证材料可见，项目通过河道清淤、岸坡整治、重建排水涵等工程措施，提高了项目区排涝能力，恢复了景观河道基本功能，改善了水生态环境。项目完成后，排污/排涝状况得到显著改善。 - 存在的主要问题： |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 针对项目预算执行情况存在的问题，应建立健全预算绩效管理制度，确保资金使用的合理性和有效性。首先，应制定明确的资金使用计划和监管机制，提高资金使用效率，避免资金浪费和滥用。其次，应严格控制预算调整幅度，确保项目的稳定性和持续性，避免因预算调整过大而对项目产生不利影响。同时，应加强对预算执行的监督和评估，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保项目按照预算计划顺利推进。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：2024年10月