东莞市石碣镇横滘村

（XN-05）居住类更新单元

选取前期服务商

【编号：DGSJ-2021HJ-002 】

公 开 招 引 方 案

（含服务协议）

招引人： 东莞市石碣镇横滘股份经济联合社（盖章）

二〇二一年九月

目  录

目  录	2

第一部分 招引公告	1

第二部分 服务内容	5

一、项目情况	5

二、服务内容	5

三、前期服务费用结算	7

四、前期服务费用计费标准	8

第三部分 报名单位须知	11

一、特别说明	11

二、招引文件	11

三、报名文件的编制和数量	12

四、报名文件的递交	14

五、报名资格审查、确认前期服务商及公告	16

六、协议的订立和履行	17

七、保密事项	19

第四部分 服务事项计划书	20

第五部分  前期服务协议书模板	27

第六部分 报名文件格式	41

# 第一部分 招引公告

兹有东莞市石碣镇横滘股份经济联合社（以下简称“横滘联合社”）对东莞市石碣镇横滘村XN-05居住类更新单元选取前期服务商【编号：DGSJ-2021HJ-002】实施前期服务商招引并公开接受单位报名，欢迎符合资格条件的单位参与报名。

有关事项公告如下：

一、项目概况

1.项目名称：东莞市石碣镇横滘村XN-05居住类更新单元

2.项目情况：

东莞市石碣镇横滘村XN-05居住类更新单元位于石碣镇横滘村，北至兴龙路、南至村庄内部道路、西至富祥街，东至和睦街。拟更新用途居住类 ，拟改造范围约231.1亩（15.46公顷）。更新单元边界划定以道路、权属等为依据，实际面积、界线以政府批复为准。3.前期服务工作内容：

包括更新单元划定方案、不动产权益核查和确认、不动产权益人意愿征询、拆迁补偿方案制定、确定政府（集体）综合收益、挂牌招商方案编报等相关事宜。

4. 资金来源：由前期服务商垫付前期服务工作相关的费用。

5. 项目性质：服务招引。

6. 服务费支付：因前期服务工作产生的全部相关费用均由前期服务商先行垫付，相关费用须经石碣镇政府及相关机构核查确认（按收费标准核定费用）。所有前期费用经石碣镇政府及相关机构核查确认后，方可进行单一改造主体挂牌招商。根据市及镇相关规定，在更新单元确认改造主体后，由集体经济组织在收到相关费用后15个工作日内一次性无息支付前期服务商垫付的费用。

7. 本单元不组织报名单位进行实地参观考察。

二、报名单位资格要求

1、报名企业注册地点在东莞市，注册资本不得低于1000万元人民币，经营范围含房地产开发，其关联公司注册资本不得低于2亿元人民币，具有独立承担民事责任能力的企业法人，并有效存续；

2、报名企业须提供提供项目概念性规划方案；

3、报名企业或其关联公司在东莞市内取得已签约前期服务商项目不少于1个（以东莞市农村（社区）集体资产管理网城市更新前期服务商招引结果公示为准）；

4、报名企业未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；（以报名单位资格审查当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报名单位需提供相关证明资料；

5、本项目不接受联合体报名。

三、获取招引文件

1.招引文件在东莞市农村（社区）集体资产管理网进行公示，招引文件可在东莞市农村（社区）集体资产管理网自行下载，下载网址：http://dgnzb.dg.gov.cn。

2.递交报名文件的地点及截止时间、资格评审的时间及地点：

2.1报名地点： 石碣镇城中桥东路50号石碣镇农村集体资产交易大厅；

2.2递交报名文件的时间：  2021  年 9  月  30 日至  2021  年 10 月 14日，逾期不予受理。（工作日北京时间9：00-11：30，14：30-17：00，法定节假日除外）。

3.报名单位携带以下资料报名：

3.1《营业执照》（或《事业单位法人证书》）复印件（加盖公章）；

3.2报名单位经办人，需提供：

经办人如是法定代表人，需提供法定代表人身份证原件及法定代表人身份证明书（加盖公章）；

如是报名单位授权代表，需提供授权代表身份证原件及法定代表人授权委托书（加盖公章）。

4.报名单位资格审查时间：

2021 年 10 月  18 日至 2021年10月 22 日。

5.评审地点：

石碣镇城中桥东路50号石碣镇农村集体资产交易大厅。

（招引人接收报名单位递交的报名文件，均不意味着其符合报名单位资格要求，报名单位是否满足合格招引条件由报名资格审查委员会确定。）

相关联系方式：

石碣镇农林水务局联系人：陈小姐

联系电话：0769-86332033

东莞市石碣镇横滘股份经济联合社

2021年9月30日

# 第二部分 服务内容

## 一、项目情况

1. 东莞市石碣镇横滘村XN-05居住类更新单元位于石碣镇横滘村，北至兴龙路、南至村庄内部道路、西至富祥街，东至和睦街。拟更新用途居住类 ，拟改造范围约231.1亩（15.46公顷）。更新单元边界划定以道路、权属等为依据，实际面积、界线以政府批复为准。

2. 东莞市石碣镇横滘村XN-05居住类更新单元改造范围图：

## 二、服务内容

1．更新单元划定方案

1.1服务内容：编报更新单元划定方案，包括更新单元范围、拆除范围；更新方向、规划用途、建筑规模；公共设施综合部署等内容。

1.2服务方式：公开招引第三方单位进行单元划定编制，并提供前期整理的现状资料、调查资料，给予专业意见和设计技术交流。

2．核查和确认不动产权益

2.1服务内容：不动产权益核查与确认，包括已依法登记的土地、房屋物权和未依法登记的土地、房屋实际使用人权益。不动产查丈，对有权属的建筑物进行测量，确认其建筑面积、楼层数等。

2.2服务方式：委托第三方单位进行上述确权查丈工作，由前期服务商总体把关（包括但不限于前期确权查丈宣传、村民业主查丈培训、全程监督跟进）。

3．不动产权益人意愿征询

3.1服务内容：对拆除范围中的所有相关土地权利人和实际权益人进行改造项目的意愿调查并取得权益土地面积合计占比和权益人数合计占比均达90%以上的书面同意的意见。同意事项至少包括：

（1）同意其所有或实际使用的土地、房屋纳入更新范围；

（2）同意按照单一主体挂牌招商的相关政策实施更新改造。

3.2服务方式：进村摸查，介绍城市更新的优势与好处，征询权益人的改造意愿，开展答辩活动，提升不动产权益人对城市更新的认识，发放调查问卷，收集改造意愿等。

4．拟定拆迁补偿方案

4.1服务内容：通过与不动产权益人沟通、研究和协商制定科学合理的拆迁补偿方案，并取得该部分权益人的人数80%以上书面同意。

4.2服务方式：通过土地房产查丈，对改造区域的不动产进行评估，并且结合不动产权益人意愿征询结果拟定合理的拆迁补偿方案；组织与不动产权益人进行协商，收集改造范围内不动产权益人的诉求。

5.确定政府（集体）综合收益

5.1服务内容：确定政府（集体）综合收益，包括实物性收益和地价款起始价。

5.2服务方式：前期服务商委托有资质的评估机构进行投资和收益评估。评估内容包括：改造前集体土地的市场价评估、改造主体受让的土地使用权价值、前期服务成本、土地出让金和税费、开发后业主的收益。最终由镇政府以及招引人共同确定地价款起始价。

6.挂牌招商方案编报

6.1服务内容：编报项目单一主体挂牌招商方案。

6.2服务方式：根据上述土地房产调查/改造意愿征询等情况进行分析研究，为招引人制定城市更新项目单一主体挂牌招商方案。上报镇党政班子联席会议审议同意后报市自然资源部门，市自然资源部门会同市相关职能部门审查后报市人民政府批准，审批通过后上报市公共资源交易中心选取单一主体。

7.负责上报镇政府及市自然资源局审批等相关事宜并垫付由此产生的全部相关费用。

## 三、前期服务费用结算

1. 因前期服务工作产生的全部相关费用均由前期服务商先行垫付，相关费用须经石碣镇政府及相关机构核查确认（按收费标准核定费用）。所有前期费用经石碣镇政府及相关机构核查确认后，方可进行单一改造主体挂牌招商。根据市及镇相关规定，在更新单元确认改造主体后，由集体经济组织在收到相关费用后15个工作日内一次性无息支付前期服务商垫付的费用。

2.若前期服务商在服务期限及延期时限内未能完成项目所有的前期工作及项目未达到东莞市城市更新单一主体挂牌招商的要求，或项目已进行东莞市城市更新单一主体挂牌招商挂网但出现流拍，前期服务商将自行承担服务期间所垫付的前期工作费用。

3.若入选单一主体企业未能完成收购而终止挂牌时，则从企业竞投保证金中扣除不高于保证金的10%用于支付前期服务费用，若不足以支付的，超出部分应由前期服务商自行承担。

## 四、前期服务费用计费标准

以下标准为计费依据，本次服务最高限价为人民币230万元（大写:人民币贰佰叁拾万元整），超出部分由中选企业自行承担。

| 东莞市石碣镇横滘村XN-05居住类更新单元前期服务费用标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前 期 服 务 费 用 | 不动产权益核查和确认 | 序号 | 项目 | 单位 | 单价 | 备注 |
|  |  | 1 | 地籍测绘 （1:500地形测绘） | 元/幅 | 19179.22 | 根据财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》（财建〔2009〕17号），收费参考城镇地籍测绘1：500地形图III类标准，每幅图实地面积62500平方米。 |
|  |  | 2 | GPS控制点E级 | 元/点 | 1873 | 每幅至少3个点。根据财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》（财建〔2009〕17号） |
|  |  | 3 | 土地房屋权籍调查 （包含地类、土规等信息调查） | 元/平方米 | 1.02-1.36 | 土地房屋权籍调查费用以询价形式确认，按用地面积计算； 若需针对该成果进行技术审查，费用按权籍调查费用的40%计取，该笔费用额外核算。 |
|  |  | 4 | 房屋测绘 | 元/平方米 | I类：1.36 II类：2.04 III类：2.72 | 根据《测绘工程产品价格》（国测财字〔2002〕3号），测绘费收费参考房产测绘分户图，按建筑面积计算； 若需针对该成果进行技术审查，费用按房产测绘分户图价格的40%计取，该笔费用额外核算。 |
|  |  | 5 | 构筑物、附着物等清点 | 元/件 | 180 | 根据《测绘工程产品价格》（国测财字〔2002〕3号），测绘费收费参考极坐标细部点测量，60元/点，每件按3个点计算。 |
|  | 规划研究类 | 6 | 单元划定方案编制费 | 万元/公顷 | 1.5 | 工作内容参照《东莞市城市更新单元划定方案编制和审查工作指引》（试行）； 收费根据东莞市城建规划设计院编订的《城乡规划项目设计收费标准》--“三旧”改造类项目收费标准； 对于地形复杂、技术难度高或审查层次多的项目，可根据工作量增加的情况乘以1.1-1.3的系数。 |
|  |  | 7 | 前期研究费用（含控规调整） | 元/平方米 | 3 | 工作内容根据市主管部门制定的前期研究编制指引要求确定； 收费根据东莞市城建规划设计院编订的《城乡规划项目设计收费标准》--“三旧”改造类项目收费标准。 |
|  |  | 8 | 交通专题研究 | 万元/宗 | 15-20 | 根据东莞市城建规划设计院编订的《城乡规划项目设计收费标准》--“三旧”改造类项目收费标准。 |
|  |  | 9 | 市政、公共设施专题研究 | 万元/宗 | 15 | 根据东莞市城建规划设计院编订的《城乡规划项目设计收费标准》--“三旧”改造类项目收费标准。 |
|  | 评估 | 10 | 评估费 | 万元/宗 | 以实际发生的金额并经双方确认为准 | 根据《关于资产评估收费有关问题的复函》（粤价函〔2012〕855号）、广东省财政厅粤价〔2010〕142号、《广东省发展改革委转发国家发展改革委关于放开部分服务价格意见的通知》（粤发改价格〔2015〕436号）计算费用。 评估费主要包括集体投入和收益评估、政府（集体）综合收益评估，其中政府（集体）综合收益评估内容包括：新规划条件下可出让地块的市场评估价、拆迁评估成本、集体物业补偿成本、配建并无偿移交公共设施成本、地价款起始价等。评估机构经镇政府委托或认可。 |
|  |  | 11 | 场地环境调查及风险评估（初评） | 万元/宗 | 以实际发生的金额并经双方确认为准 | 专项评估，不包含土壤修复费用； 工作内容根据《关于加强土壤环境调查环保管理工作的通知》（东环办〔2018〕19号）要求确定。 |
|  | 其他 | 12 | 购买用地指标费用 | 万元/亩 |  | 根据《关于报送2019年跨省域增减挂钩节余指标需求的函》（东自然资函〔2019〕815号），按50万/亩用地面积进行计费，附加建设用地规模的，每亩再增加50万元。 |
|  |  | 13 | 其他费用 | 万元/宗 | -- | 根据东莞市城市更新相关政策，结合项目实际情况，经招引人确认的需额外增加的其他费用。如第三方核查费用。 |

以上收费标准按现行规定计算，如有变动，以实际发生时的规定为准，数量以实际发生工作量为准。

# 第三部分 报名单位须知

## 一、特别说明

报名单位应承担所有与准备和参加报名有关的费用。不论招引的结果如何，招引人均无义务和责任承担以上费用。

## 二、招引文件

1.招引文件的构成

1.1招引文件由下列文件以及在招引过程中发出的修正和补充文件组成：

（1）招引公告

（2）服务内容

（3）报名单位须知

（4）服务事项计划书格式

（5）前期服务协议模板

（6）报名文件格式

（7）在招引过程中由招引人发出的修正和补充文件等

1.2报名单位应认真阅读、并充分理解招引文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。报名单位没有按照招引文件要求提交全部资料，或者报名没有对招引文件在各方面都做出实质性响应是报名单位的风险，有可能导致其报名被拒绝，或被认定为无效报名或被确定为报名无效。

2.招引文件的获取

招引文件在东莞市农村（社区）集体资产管理网，招引文件可在东莞市农村（社区）集体资产管理网自行下载，下载网址：http://dgnzb.dg.gov.cn。

## 三、报名文件的编制和数量

1.报名的语言

报名单位提交的报名文件以及报名单位与招引人就有关报名的所有来往函电均应使用中文。报名单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报名文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2.报名文件的构成应符合法律法规及招引文件的要求。

3.报名文件编制

3.1报名单位对招引文件中的项目进行报名的，其报名文件的编制应按招引文件的要求分别装订和封装。对未经装订的报名文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由报名单位承担。

3.2报名单位应完整、真实、准确的填写招引文件中规定的所有内容。

3.3报名单位必须对报名文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招引人对其中任何资料进行核实的要求。

3.4如果因为报名单位报名文件填报的内容不详，或没有提供招引文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报名单位承担。

4.报名文件的有效期

从报名截止日起，报名文件的有效期为90天。在特殊情况下，招引人可于报名期限届满之前要求报名单位同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。同意延期的报名单位根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。

5.报名单位资格证明文件

5.1报名单位应按招引文件的要求，提交证明其符合报名单位资格和中标后有履行协议能力的文件，并作为其报名文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

（1）营业执照；

（2）报名单位资格中要求的其他资质文件（材料）；

（3）服务事项计划书。

5.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

6.证明报名标的的合格性和符合招引文件规定的文件

逐条对招引文件项目要求进行评议，说明所提供服务已对招引人的技术规格做出了实质性响应，或说明与技术规格条文的偏差和例外。

7.报名的截止时间

报名文件递交的截止时点为“ 2021 年10月14日17：00”超过截止时点后的报名为无效报名。

8.报名文件的数量和签署

8.1报名单位应编制报名文件一式陆份，所有报名文件应用A4规格纸打印，并装订完好。其中正本1份，副本5份，副本可采用报名文件的正本复印而成，A4纸装订成册，并在封面右上角注明“正本”和“副本”字样。如果正本与副本不符，应以正本为准。报名文件的封面加盖报名单位的公章，报名文件的关键页应由报名单位的法定代表人或其合法授权代表人正式签署并加盖报名单位的公章，任何更改（如有）应由原签署人签字并加盖报名单位的公章。所有不完整的报名将被拒绝。

8.2报名文件的正本需打印，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在报名文件中。

8.3报名文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表人在旁边签字才有效。

## 四、报名文件的递交

1.报名文件的密封和标记

1.1报名单位应将报名文件正本、所有的副本进行密封包装，外包装上应当注明项目名称、项目编号和“非本项目审查委员会不得启封”的字样，封口处应加盖报名单位印章。

1.2所有报名文件须按要求密封和标记，并应于第一部分《招引公告》中规定的截止时点前递交到指定地点。如不按上述要求递交的，招引人拒绝接收。

1.3递交报名文件注意事项：报名单位递交报名文件时，请各报名单位代表人员务必手持并现场提供法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及授权代表人员身份证原件。（如报名单位代表人员是法定代表人的，则须提供法定代表人证明书及其身份证原件），否则，其递交报名文件将被拒绝。

2. 报名文件的修改和撤回

2.1 报名单位在报名截止时间前，可以对所递交的报名文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招引人。补充、修改的内容应当按招商文件要求签署、盖章，并作为报名文件的组成部分。在报名截止时点之后，报名单位不得对其报名文件做任何修改和补充。

2.2 报名单位在递交报名文件后，可以撤回其报名，但报名单位必须在规定的报名截止时点前以书面形式告知招引人。

2.3 报名单位提交的报名文件在评审结束后，无论中选与否都不退还。

2.4 如招引人认为有必要的，有权对报名单位递交的《报名文件》中相关资料的原件进行核查，报名单位须予以配合。

## 五、报名资格审查、确认前期服务商及公告

1.报名资格审查

1.1报名截止时间后5个工作日内,由石碣镇农林水务局牵头成立报名资格审查委员会对报名单位进行资格审查。

1.2报名资格审查委员会成员（5人）：由镇城市更新中心（1人）、镇农林水务局（1人）、村代表（3人）组成。

1.3招引人在《招引公告》中规定的报名截止日期后，将所有符合《招引文件》要求的报名文件递交审查委员会进行审查。

1.4审查委员会有权要求报名单位对报名文件中涉及的证明材料提供相关原件进行查验；原件与报名文件中的影印/复印件必须一致，否则审查委员会有权视该项证明材料为无效。

1.5对于报名资格的审查结果，招引人须以书面形式通知所有已登记并最终提交了报名文件的报名单位。对于通过报名资格审查的报名单位，不代表其已确认为前期服务商；对于未通过报名资格审查的报名单位，审查委员会须对不符合资格审查的情况进行说明。

2.确认前期服务商及公告

2.1报名单位如果没有符合报名资格要求的，招引人应当重新招引。

2.2报名资格审查结束后5个工作日内，招引人按照本招引方案及集体资产管理相关规定对通过报名资格审查的企业进行民主表决：只有一家符合条件的企业报名，经集体民主决策确认其为前期服务商；若有两家或两家以上符合资格的，需将所有报名文件提交股东代表会议审阅，召开股东代表会议进行表决，选取投票数较多的企业确认为前期服务商。第一轮表决后，若产生了同意人数超过三分之二的报名公司，则其确认为前期服务商。若未有超过三分之二的情况出现，则选取同意人数较多的前两家报名公司进行第二轮表决，第二轮表决同意人数较多的企业确认其为前期服务商。镇城市更新中心及镇农林水务局安排工作人员列席集体经济组织民主决策会议，集体经济组织协助做好录音录像。

2.3招引人应将招引前期服务商结果在东莞市农村（社区）集体资产管理网、石碣镇政务信息网站、社区公告栏进行公示，公示时间不少于5个自然日；并向中选服务商发出《前期服务商确认通知书》，招引人和中选前期服务商双方签订服务协议。

## 六、协议的订立和履行

1.协议的订立

1.1自确认通知书发出之日起三十日内，招引人和中标服务商签订前期服务协议。前期服务协议必须按照招引文件要求和中标服务商报名文件中的承诺签订，不得超出招引文件和中标服务商报名文件的范围、也不得再行订立背离前期服务协议实质性内容的其他协议。

1.2签订前期服务商协议后7个工作日内，中标服务商应将协议副本报石碣镇农林水务局，石碣镇城市更新中心备案。

2.协议的履行

2.1前期服务协议订立后，协议各方不得擅自变更、中止或者终止协议。协议需要变更的，招引人应将有关协议变更内容，以书面形式报石碣镇农林水务局，石碣镇城市更新中心备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招引人应将中止或终止协议的理由以及相应措施，以书面形式报石碣镇农林水务局，石碣镇城市更新中心备案。

2.2前期服务协议履行中，招引人需增加与协议以外要求的，在不改变协议其他条款的前提下，可以与中标服务商签订补充协议，但所补充协议不得违反招引文件规定的实质性内容。

3.服务期限

本项目服务期限设为两年，涉及旧村改造的可延长至三年，自本服务协议签订之日起计。服务期限届满后项目仍未实施单一主体挂牌招商的，按照集体资产管理规定组织民主表决、公示，审批后可延期，届时由前期服务商与招引人另行签订补充协议或重新签订服务协议。

4.履约保证金的缴纳及退还

4.1履约保证金的缴纳

确定前期服务商并签订《前期服务协议》之日起10个工作日内，由前期服务商向招引人支付履约保证金100万元（大写：人民币壹佰万元整），并汇入招引人指定收款账户。

4.2履约保证金的退回

4.2.1若本单元完成单一改造主体挂牌招商方案，挂牌招商方案经市人民政府批准后30日内，由招引人一次性向前期服务商无息退还履约保证金100万元（大写：人民币壹佰万元）至前期服务商指定收款账户。

4.2.2若经双方协商，根据协议约定或法律规定解除《前期服务协议》，招引人应在协议解除之日或终止之日起30天内一次性向前期服务商无息退还履约保证金100万元（大写：人民币壹佰万元）至前期服务商指定收款账户。

## 七、保密事项

1.招引人应采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审的过程和结果。

2.报名截止后，直至中标服务商与招引人签订合同为止，凡与审查、澄清、评价以及比较报名有关的资料等内容，任何人均不得向报名单位及与评审无关的其他人透露。

3.从报名截止日起到确认前期服务商之日止，报名单位不得与参加评审的有关人员私下接触。在评审过程中，如果报名单位试图在报名文件审查、澄清、比较及推荐中标服务商方面向参与评审的有关人员和招引人施加任何影响，其报名将被拒绝。

# 第四部分 服务事项计划书

东莞市石碣镇横滘村XN-05居住类更新单元

前期服务事项

计

划

书

XXXXXXXX有限公司

XXXX年XX月XX日

根据东莞市委、市政府的政策精神和相关文件的要求，为全面提升城市品质和综合承载力，优化城市功能布局，推动广深科技走廊的建设，现对东莞市石碣镇横滘村XN-05居住类更新单元内旧住宅、旧厂房以拆除重建的方式进行改造升级。我司根据石碣镇集体经济组织公开选取前期服务商操作的要求，制定了前期工作计划书。

- 项目概况

东莞市石碣镇横滘村XN-05居住类更新单元新单元（以下简称“本单元”）位于石碣镇横滘村，北至兴龙路、南至村庄内部道路、西至富祥街，东至和睦街。拟更新用途居住类 ，拟改造范围约231.1亩（15.46公顷）。更新单元边界划定以道路、权属等为依据，实际面积、界线以政府批复为准。

- 公司概况

（报名单位根据实际情况填写）

- 企业实力保障

（报名单位根据实际情况填写）

- 前期服务工作事项

- 更新单元划定方案

1.1服务内容：编报更新单元划定方案，包括更新单元范围、拆除范围；更新方向、规划用途、建筑规模；公共设施综合部署等内容。

1.2服务方式：公开招引第三方单位进行单元划定编制，并提供前期整理的现状资料、调查资料，给予专业意见和设计技术交流。

1.3时间节点：具体进度以推进计划为准，我司全程积极配合加速流程。

2.不动产权益核查和确认：

2.1服务内容：不动产权益核查与确认，包括已依法登记的土地、房屋物权和未依法登记的土地、房屋实际使用人权益。不动产查丈，对有权属的建筑物进行测量，确认其建筑面积，楼层数等。

2.2服务方式：委托第三方单位进行上述确权查丈工作，由我司总体把关（包括但不限于前期确权查丈宣传、村民业主查丈培训、全程监督跟进）。

2.3时间节点：具体由双方根据项目实际进度另行约定。

3.不动产权益人意愿征询：

3.1服务内容：对拆除范围中的所有相关土地权利人和实际权益人进行改造项目的意愿调查并取得权益土地面积合计占比和权益人数合计占比均达90%以上的书面同意的意见。同意事项至少包括：

（1）同意其所有或实际使用的土地、房屋纳入更新范围；

（2）同意按照单一主体挂牌招商的相关政策实施更新改造。

3.2服务方式：进村摸查，通过推广改造项目的优势与好处、宣讲企业文化与实力、定期筹办活动等方式拉近业主与企业的距离。举办业主答辩会，村民意愿表决大会。

3.3时间节点：具体由双方根据项目实际进度另行约定。

4.拟定拆迁补偿方案：

4.1服务内容：通过与不动产权益人沟通、研究和协商制定科学合理的拆迁补偿方案，并取得该部分权益人的人数80%以上书面同意。

4.2服务方式：通过土地房产查丈，对改造区域的不动产进行评估，并且结合不动产权益人意愿征询结果拟定合理的拆迁补偿方案。组织与不动产权益人进行协商，收集改造范围内不动产权益人的诉求。

4.3时间节点：具体由双方根据项目实际进度另行约定。

5.确定政府（集体）综合收益：

5.1服务内容：确定政府（集体）综合收益，包括实物性收益和地价款起始价。

5.2服务方式：前期服务商委托有资质的评估机构进行投资和收益评估。评估内容包括：改造前集体土地的市场价评估、改造主体受让的土地使用权价值、前期服务成本、土地出让金和税费、开发后业主的收益。最终由镇政府以及联合社共同确定地价款起始价。

5.3时间节点：具体由双方根据项目实际进度另行约定。

6.编报挂牌招商方案：

6.1服务内容：编报项目单一主体挂牌招商方案。

6.2服务方式：根据上述土地房产调查、改造意愿征询等情况进行分析研究，为招引人制定改造项目单一主体招引方案。上报镇党政班子联席会议审议同意后报市自然资源部门，市自然资源部门会同市相关职能部门审查后报市人民政府批准，通过后上市公共资源交易中心公开选取单一改造主体。

6.3时间节点：完成上述所有服务项后启动该阶段工作。

五、前期服务费用结算

1. 因前期服务工作产生的全部相关费用均由前期服务商先行垫付，相关费用须经石碣镇政府及相关机构核查确认（按收费标准核定费用）。所有前期费用经石碣镇政府及相关机构核查确认后，并列入单一主体挂牌招商方案中，方可进行单一改造主体挂牌招商。根据市及镇相关规定，在更新单元确认改造主体后，由集体经济组织在收到相关费用后15个工作日内一次性无息支付前期服务商垫付的费用。

2.若我司在服务期限及延期时限内未能完成项目所有的前期工作及项目未达到东莞市城市更新单一主体挂牌招商的要求，或项目已进行东莞市城市更新单一主体挂牌招商挂网但出现流拍，我司将自行承担服务期间所垫付的前期工作费用。

3.若入选单一主体企业未能完成收购而终止挂牌时，则从企业竞投保证金中扣除不高于保证金的10%用于支付前期服务费用，若不足以支付的，超出部分应由我司自行承担。

六、前期服务工作项目部

我司参与上述前期服务工作等相关事宜，拟成立XX城市更新项目部，投入项目工作人员10人，并承诺在接到招引人通知后1小时（含）内到达招引人指定服务地点。

人员名单如下：

XXX城市更新项目部人员名单

| 序号 | 姓名 | 学历 | 职称或相关工作经验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

七、其他

1.本项目服务期限设为两年，涉及旧村改造的可延长至三年，自本服务协议签订之日起计。服务期限届满后项目仍未实施单一主体挂牌招商的，按照集体资产管理规定组织民主表决、公示，审批后可延期，届时由前期服务商与招引人另行签订补充协议或重新签订服务协议。

2.我司依法参加单一主体招标程序，若中标，按照中标要求和所签订的合同等文件依约进行项目开发。

3.本计划书在我司与东莞市石碣镇横滘股份经济联合社签署前期服务协议书之后方可实施。具体工作内容可根据实际情况与招引人协商进行调整。

# 第五部分  前期服务协议书模板

东莞市石碣镇横滘村XN-05

居住类更新单元前期服务商

服

务

协

议

书

东莞市石碣镇横滘村XN-05居住类更新单元新单元

前期服务商服务协议书

甲方： 东莞市石碣镇横滘股份经济联合社

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

地址：

鉴于：

在2021年   月  日举行的东莞市石碣镇横滘村XN-05居住类更新单元新单元（下称“本单元”前期服务商的招商中，乙方依法中选取得前期服务商资格，甲乙双方就具体实施本更新单元前期服务工作事宜签订本服务协议，具体条款如下：

第一条 项目概况

东莞市石碣镇横滘村XN-05居住类更新单元新单元（以下简称“本单元”）位于石碣镇横滘村，北至兴龙路、南至村庄内部道路、西至富祥街，东至和睦街。拟更新用途居住类 ，拟改造范围约231.1亩（15.46公顷）。

本单元改造范围涉及所有用地范围及权属情况具体以政府及相关部门确定和甲乙双方实测的范围为准。

第二条 前期服务工作事项

1．更新单元划定方案

1.1服务内容：编报更新单元划定方案，包括更新单元范围、拆除范围；更新方向、规划用途、建筑规模；公共设施综合部署等内容。

1.2服务方式：公开招引第三方单位进行单元划定编制，并提供前期整理的现状资料、调查资料，给予专业意见和设计技术交流。

2．核查和确认不动产权益

2.1服务内容：不动产权益核查与确认，包括已依法登记的土地、房屋物权和未依法登记的土地、房屋实际使用人权益。不动产查丈，对有权属的建筑物进行测量，确认其建筑面积、楼层数等。

2.2服务方式：委托第三方单位进行上述确权查丈工作，由前期服务商总体把关（包括但不限于前期确权查丈宣传、村民业主查丈培训、全程监督跟进）。

3．不动产权益人意愿征询

3.1服务内容：对拆除范围中的所有相关土地权利人和实际权益人进行改造项目的意愿调查并取得权益土地面积合计占比和权益人数合计占比均达90%以上的书面同意的意见。同意事项至少包括：

（1）同意其所有或实际使用的土地、房屋纳入更新范围；

（2）同意按照单一主体挂牌招商的相关政策实施更新改造。

3.2服务方式：进村摸查，介绍城市更新的优势与好处，征询权益人的改造意愿，开展答辩活动，提升不动产权益人对城市更新的认识，发放调查问卷，收集改造意愿等。

4．拟定拆迁补偿方案

4.1服务内容：通过与不动产权益人沟通、研究和协商制定科学合理的拆迁补偿方案，并取得该部分权益人的人数80%以上书面同意。

4.2.服务方式：通过土地房产查丈，对改造区域的不动产进行评估，并且结合不动产权益人意愿征询结果拟定合理的拆迁补偿方案。组织与不动产权益人进行协商，收集改造范围内不动产权益人的诉求。

5.确定政府（集体）综合收益

5.1服务内容：确定政府（集体）综合收益，包括实物性收益和地价款起始价。

5.2.服务方式：前期服务商委托有资质的评估机构进行投资和收益评估。评估内容包括：改造前集体土地的市场价评估、改造主体受让的土地使用权价值、前期服务成本、土地出让金和税费、开发后业主的收益。最终由镇政府以及甲方共同确定地价款起始价。

6.挂牌招商方案编报

6.1服务内容：编报项目单一主体挂牌招商方案。

6.2服务方式：根据上述土地房产调查/改造意愿征询等情况进行分析研究，为甲方制定城市更新项目单一主体挂牌招商方案。上报镇党政班子联席会议审议同意后报市自然资源部门，市自然资源部门会同市相关职能部门审查后报市人民政府批准，审批通过后上报市公共资源交易中心选取单一主体。

7.负责上报镇政府及市自然资源局审批等相关事宜并垫付由此产生的全部相关费用。

第三条 服务协议有效期限

本项目服务期限设为两年，涉及旧村改造的可延长至三年，自本服务协议签订之日起计。服务期限届满后项目仍未实施单一主体挂牌招商的，按照集体资产管理规定组织民主表决、公示，审批后可延期，届时由甲乙双方另行签订补充协议或重新签订服务协议。

第四条 权利和义务

（一）甲方权利与义务

1.提供改造区域进行城市更新手续申报所需的文件，包括配合乙方开展本单元推出招引平台、城市更新申报所需的股东大会、股东代表会议、理事会、监事会等表决工作，根据程序提供相关的表决资料和证明文件。

2.协助乙方进行土地及建筑物业测绘工作，协助办理本单元内土地征转等手续。

3.自本协议签订之日起，甲方负责协助乙方控制项目地块上不得有新建、加建、抢建和抢种等行为。

（二）乙方权利与义务

1.乙方安排专业团队，专门负责进行本协议第二条所述的相关工作事宜，需要甲方配合时，甲方予以配合。

2.乙方负责对本单元完成更新改造手续申报工作，并协助将本单元在东莞市公共资源交易中心招引平台或通过其他合法程序进行公开招引。

3.乙方根据本服务协议的约定垫付本服务协议第二条所产生的服务费用。

4.乙方根据广东省东莞市关于推进城市更新的相关政策完成更新过程中的各项手续。

第五条 履约保证金的缴纳及退还

1.履约保证金的缴纳

确定前期服务商并签订《前期服务协议》之日起10个工作日内，由乙方向甲方支付履约保证金100万元（大写：人民币壹佰万元整），并汇入招引人指定收款账户（银行名称：             ，银行账号：               ）。

2.履约保证金的退回

2.1若本单元完成单一改造主体挂牌招商方案，挂牌招商方案经市人民政府批准后30日内，由甲方一次性向乙方无息退还履约保证金100万元（大写：人民币壹佰万元）至乙方指定收款账户（银行名称：             ，银行账号：               ）。

2.2若经双方协商，根据协议约定或法律规定解除《前期服务协议》，甲方应在协议解除之日或终止之日起30天内一次性向乙方无息退还履约保证金100万元（大写：人民币壹佰万元）至乙方指定收款账户（银行名称：             ，银行账号：               ）。

第六条 前期服务费用结算

1. 因前期服务工作产生的全部相关费用均由前期服务商先行垫付，相关费用须经石碣镇政府及相关机构核查确认（按收费标准核定费用）。所有前期费用经石碣镇政府及相关机构核查确认后，并列入单一主体挂牌招商方案中，方可进行单一改造主体挂牌招商。根据市及镇相关规定，在更新单元确认改造主体后，由集体经济组织在收到相关费用后15个工作日内一次性无息支付前期服务商垫付的费用。

2.若乙方在服务期限及延期时限内未能完成项目所有的前期工作及项目未达到东莞市城市更新单一主体挂牌招商的要求，或项目已进行东莞市城市更新单一主体挂牌招商挂网但出现流拍，乙方将自行承担服务期间所垫付的前期工作费用。

3.若入选单一主体企业未能完成收购而终止挂牌时，则从企业竞投保证金中扣除不高于保证金的10%用于支付前期服务费用，若不足以支付的，超出部分应由乙方自行承担。

第七条 违约责任

1.本服务协议签署生效后，甲乙双方应共同遵守，若因甲方原因造成本服务协议不能继续履行的，甲方需在确定终止本服务协议后15个工作日内无息退还乙方已垫付本单元目的所有服务费用及履约保证金；若因乙方原因造成本服务协议不能继续履行，甲方不予退还乙方已垫付本单元的所有服务费用及履约保证金。如造成守约方损失的由违约方负责偿赔。

2.本服务协议有效期内，因国家法律法规、政策或东莞市城市更新政策调整造成本服务协议部分或全部条款不能履行，甲乙双方均无需承担任何的违约责任，双方另行协商签订补充协议。

3.本服务协议有效期内，因地震、水灾、火灾、暴风雪等自然灾害不可抗力的因素，造成本服务协议部分或全部条款不能履行，双方互不承担违约责任。但应在不可抗力因素发生之日起五日内，将相关事件，可能引发的后果等情况以书面形式通知其他方，并在事件发生后五日内，向其他方提交有关权威部门的证明，及本服务协议约定义务与责任不能履行或需要延期的报告。

第八条 保密

甲乙双方同意在本服务协议实施期间，对涉及国家保密的事项，严格执行国家的有关保密法律法规。本服务协议的内容及甲乙双方在洽谈、签订及履行本服务协议过程中从对方所获得的任何资料、文件、信息均为机密，双方均有保密义务，除向政府相关部门提供必要的相关资料、文件、信息外，未经过对方事先书面同意,不得向任何第三方披露或以其他方式泄露。

第九条 其他条款

1.根据本服务协议需要发出的全部通知书均须采用书面形式，甲乙双方按照本服务协议列明地址发送书面通知或文件。本服务协议列明的双方地址即为双方的通讯地址，任何一方有变更的应及时书面通知其他方，否则，对方发给该方原地址的通知，仍按本协议约定视为送达。本服务协议通知书的送达形式为当面签收或邮寄送达（包括挂号信或特快专递），采取当面签收方式送达的，则以签收日期为送达日期；采取邮寄送达的，寄出后的第三日视为送达日期。任何一方拒绝签收、地址发生变化未通知另一方，或因其他不可归责于寄件方原因而无法签收的，则视为送达。

2.本服务协议的签订、履行、解释、争议解决均适用中华人民共和国法律，因本服务协议引起的或本服务协议有关的任何争议，甲乙双方友好协商解决，如协商不成，任何一方均可向本单元所在地人民法院起诉。

3.本服务协议未尽事宜,由甲乙双方共同协商后签订补充协议。补充协议与本服务协议具有同等法律效力。

4.本协议壹式捌份，自双方签字（盖章）之日起生效，甲方执叄份，乙方执叁份，石碣镇农林水务局，石碣镇城市更新中心各执壹份用于备案，均具有同等法律效力。

5.本服务协议附件与本服务协议具有同等法律效力。

6.附件目录

附件1：东莞市石碣镇横滘村XN-05居住类更新单元新单元改造范围示意图

附件2：前期服务费用计费标准

（以下无正文，为签署页）

（签署页）

甲方：

签约代表：

乙方：

签约代表：

签约地点：东莞市石碣镇

签约日期：2021年   月   日

附件1：东莞市石碣镇横滘村XN-05居住类更新单元新单元改造范围示意图：

附件2：前期服务费用计费标准

以下标准为计费依据，本次服务最高限价为230万元（大写:人民币贰佰叁拾万元整），超出部分由中选企业自行承担。

| 东莞市石碣镇横滘村XN-05居住类更新单元新单元前期服务费用标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前 期 服 务 费 用 | 不动产权益核查和确认 | 序号 | 项目 | 单位 | 单价 | 备注 |
|  |  | 1 | 地籍测绘 （1:500地形测绘） | 元/幅 | 19179.22 | 根据财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》（财建〔2009〕17号），收费参考城镇地籍测绘1：500地形图III类标准，每幅图实地面积62500平方米。 |
|  |  | 2 | GPS控制点E级 | 元/点 | 1873 | 每幅至少3个点。根据财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》（财建〔2009〕17号） |
|  |  | 3 | 土地房屋权籍调查 （包含地类、土规等信息调查） | 元/平方米 | 1.02-1.36 | 土地房屋权籍调查费用以询价形式确认，按用地面积计算； 若需针对该成果进行技术审查，费用按权籍调查费用的40%计取，该笔费用额外核算。 |
|  |  | 4 | 房屋测绘 | 元/平方米 | I类：1.36 II类：2.04 III类：2.72 | 根据《测绘工程产品价格》（国测财字〔2002〕3号），测绘费收费参考房产测绘分户图，按建筑面积计算； 若需针对该成果进行技术审查，费用按房产测绘分户图价格的40%计取，该笔费用额外核算。 |
|  |  | 5 | 构筑物、附着物等清点 | 元/件 | 180 | 根据《测绘工程产品价格》（国测财字〔2002〕3号），测绘费收费参考极坐标细部点测量，60元/点，每件按3个点计算。 |
|  | 规划研究类 | 6 | 单元划定方案编制费 | 万元/公顷 | 1.5 | 工作内容参照《东莞市城市更新单元划定方案编制和审查工作指引》（试行）； 收费根据东莞市城建规划设计院编订的《城乡规划项目设计收费标准》--“三旧”改造类项目收费标准； 对于地形复杂、技术难度高或审查层次多的项目，可根据工作量增加的情况乘以1.1-1.3的系数。 |
|  |  | 7 | 前期研究费用（含控规调整） | 元/平方米 | 3 | 工作内容根据市主管部门制定的前期研究编制指引要求确定； 收费根据东莞市城建规划设计院编订的《城乡规划项目设计收费标准》--“三旧”改造类项目收费标准。 |
|  |  | 8 | 交通专题研究 | 万元/宗 | 15-20 | 根据东莞市城建规划设计院编订的《城乡规划项目设计收费标准》--“三旧”改造类项目收费标准。 |
|  |  | 9 | 市政、公共设施专题研究 | 万元/宗 | 15 | 根据东莞市城建规划设计院编订的《城乡规划项目设计收费标准》--“三旧”改造类项目收费标准。 |
|  | 评估 | 10 | 评估费 | 万元/宗 | 以实际发生的金额并经双方确认为准 | 根据《关于资产评估收费有关问题的复函》（粤价函〔2012〕855号）、广东省财政厅粤价〔2010〕142号、《广东省发展改革委转发国家发展改革委关于放开部分服务价格意见的通知》（粤发改价格〔2015〕436号）计算费用。 评估费主要包括集体投入和收益评估、政府（集体）综合收益评估，其中政府（集体）综合收益评估内容包括：新规划条件下可出让地块的市场评估价、拆迁评估成本、集体物业补偿成本、配建并无偿移交公共设施成本、地价款起始价等。评估机构经镇政府委托或认可。 |
|  |  | 11 | 场地环境调查及风险评估（初评） | 万元/宗 | 以实际发生的金额并经双方确认为准 | 专项评估，不包含土壤修复费用； 工作内容根据《关于加强土壤环境调查环保管理工作的通知》（东环办〔2018〕19号）要求确定。 |
|  | 其他 | 12 | 购买用地指标费用 | 万元/亩 |  | 根据《关于报送2019年跨省域增减挂钩节余指标需求的函》（东自然资函〔2019〕815号），按50万/亩用地面积进行计费，附加建设用地规模的，每亩再增加50万元。 |
|  |  | 13 | 其他费用 | 万元/宗 | -- | 根据东莞市城市更新相关政策，结合项目实际情况，经招引人确认的需额外增加的其他费用。如第三方核查费用。 |

以上收费标准按现行规定计算，如有变动，以实际发生时的规定为准，数量以实际发生工作量为准。

# 第六部分 报名文件格式

东莞市石碣镇横滘村XN-05居住类更新单元新单元

选取前期服务商

报

名

文

件

有限公司

年    月    日

目	录

第一部分  报名有效性证明文件

一、营业执照

二、法定代表人证明书

三、法定代表人授权委托书

第二部分  前期服务商单位证明文件

一、证明资料一览表

二、证明资料罗列

第三部分 服务事项计划书

第一部分  报名有效性证明文件

一、营业执照

二、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

_________________有限公司

法定代表人证明书

致：东莞市石碣镇横滘股份经济联合社，                    同志，为我司法定代表人。

特此证明。

签发日期：2021年  月  日

单位：              有限公司（签章）

附：

代表人性别：       年龄：   岁   身份证号码：

联系电话：

统一社会信用代码：

法定代表人身份证复印件：

法定代表人签字确认：

三、法定代表人授权委托书（附身份证扫描件）

法定代表人授权委托书

致：东莞市石碣镇横滘股份经济联合社

兹授权         同志，为我方办理事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与东莞市石碣镇横滘村XN-05居住类更新单元新单元选取前期服务商的报名，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充文件。

授权单位：               有限公司（签章）

法定代表人：                （签名）

有效期限：至2021年  月  日  签发日期：2021年  月  日

附：

代理人性别：     年龄：         职务：

身份证号码：                    联系电话：

授权代表人身份证复印件：

代理人签字确认：

第二部分  前期服务商资格证明文件

一、证明资料一览表

| 序号 | 前期服务商资格要求 | 相关证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报名企业注册地点在东莞市，注册资本不得低于1000万元人民币，经营范围含房地产开发，其关联公司注册资本不得低于2亿元人民币，具有独立承担民事责任能力的企业法人，并有效存续。 | 提供报名单位营业执照及相关证明文件 |
| 2 | 报名企业须提供提供项目概念性规划方案 | 提供项目概念性规划方案文本 |
| 3 | 报名企业或其关联公司在东莞市内取得已签约前期服务商项目不少于1个； | 前期服务商中标公告和已签订的前期服务协议复印件 |
| 4 | 报名企业未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；（以报名单位资格审查当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报名单位需提供相关证明资料； |  |

本报名单位保证以上提供资料的真实性，如有作假后果自负。

二、证明材料罗列

1.

2.

3.

…………

(与证明资料一览表对应，依报名单位需要逐条列出并附上相关文件影印件。原则上每页仅附一项／页文件）

第三部分 服务事项计划书

（参考本招商文件中服务事项计划书格式撰写）