附件1

工程变更流程图

建设单位提出，填写《工程变更联系单》

施工单位提出，填写《工程变更联系单》

设计单位提出填写《工程变更联系单》

±20万元以上±500万元以下

±20万以下

±500万以上

投资规模内且累计不超合同10%

超投资规   模

同意

不同意

监理单位预审（24小时）及建设单位审核

监理单位组织工程变更现场会议

由施工单位编制相关的工程变更预（估）算书

1个月内将变更预算送财审核中心审核

单项工程变更分级审批

分管镇领导审批

镇政府工作会议审议

财政审核后，报镇政府工作会议审议

立项调整

建设单位填写《工程变更审批表》

由施工单位编制相关的工程变更预（估）算书

监理单位组织工程变更现场会议

退回提出单位

另立项目，重新选定施工单位或按“一事一议”方式报镇政府工作会议审议

超合同10%

变更资料在办理工程结算时一并送财审中心审核

1个月内将变更预算送财审核中心审核

建设单位填写《工程变更审批表》

建设单位填写《工程变更审批表》

分管镇领导审批

1个月内将变更预算送财审核中心审核

镇党委会审批

分管镇领导审批

镇党委会审批

镇政府工作会议审议

镇党委会审批